Постановление от 23.01.2026 №33 – па

О внесении изменений в постановление Администрации Тимского района Курской области от 25.11.2015 №559 «Об утверждении муниципальной программы Тимского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тимского района Курской области от 10.10.2013 №715 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тимского района Курской области» (с изменениями и дополнениями) и постановлением Администрации Тимского района Курской области от 02.10.2025 №472-па «О продлении сроков реализации муниципальных программ Тимского района Курской области», Администрация Тимского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести следующие изменения в постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 №764 «Об утверждении муниципальной программы Тимского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области» (далее – Программа, Подпрограмма):

  - В паспорт Программы внести следующие изменения:

    - В разделе «Этапы и сроки реализации программы» слова «реализуется в плановом периоде в 2016-2027 годах» заменить словами «реализуется в плановом периоде в 2016-2028 годах»;

    - Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции:

«- объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2016-2028 годах за счет средств бюджета района, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников составляет 50120,902 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 17126,000 тыс. рублей;

2017 год – 16916,000 тыс. рублей;

2018 год – 15541,410 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 200,000 тыс. рублей;

2021 год – 237,492 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 100,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей;

2026 год – 0,000 тыс. рублей;

2027 год – 0,000 тыс. рублей;

2028 год – 0,000 тыс. рублей.

-объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Энергосбережение в Тимском районе Курской области» в 2016-2028 годах за счет средств бюджета района, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников составляет 50120,902 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 17126,000 тыс. рублей;

2017 год – 16916,000 тыс. рублей;

2018 год – 15541,410 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 200,000 тыс. рублей;

2021 год – 237,492 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 100,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей;

2026 год – 0,000 тыс. рублей;

2027 год – 0,000 тыс. рублей;

2028 год – 0,000 тыс. рублей.».

    - Раздел «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в новой редакции:

«-сокращение энергоёмкости валового внутреннего продукта к 2028 году на 4,1 кг.у.т./тыс.руб. по отношению к 2014 году;

- экономия электрической энергии в натуральном выражении в 2028 году нарастающим итогом, начиная с 2014 года, составит 6942,7 тыс. кВтч;

- экономия тепловой энергии в натуральном выражении в 2028 году нарастающим итогом, начиная с 2014 года, составит 6300 Гкал;

- экономия природного газа в натуральном выражении в 2028 году нарастающим итогом, начиная с 2014 года, составит 1741,2 тыс. м3.».

1.2. Абзац 2 раздела 2 Программы «Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и контрольных этапов реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«снижение энергоемкости валового производства товаров, работ, услуг на 45% до 2028 года  к уровню 2007 года  (13,5% за счет реализации мероприятий муниципальной программы Тимского района Курской области).».

1.3. Абзацы 15-19 раздела 2 Программы «Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и контрольных этапов реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: «Муниципальная программа реализуется в плановом периоде в  2016-2028 годах. Основными конечными результатами реализации муниципальной программы являются:

-сокращение энергоёмкости производства товаров, работ, услуг к 2028 году на  45% по отношению к 2007 году;

-экономия электрической энергии в натуральном выражении в 2028 году нарастающим итогом, начиная с 2014 года, составит 6942,7 тыс. кВтч;

-экономия тепловой энергии в натуральном выражении в 2028 году нарастающим итогом, начиная с 2016 года, составит 6300 Гкал;

-экономия природного газа в натуральном выражении в 2028 году нарастающим итогом, начиная с 2016 года, составит 1741,2 тыс. м3.».

  - Абзац 3 раздела 9 Программы «Обоснование выделения подпрограмм» изложить в новой редакции:

«Таким образом, нереализованные мероприятия 2016-2028 годов муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области»  включаются в соответствующую подпрограмму настоящей муниципальной программы.».

  - Абзацы 1 раздела 10 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Объем финансовых ресурсов на плановый период в 2016 - 2028 годах, необходимый для реализации муниципальной программы  составляет 50120,902 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 17126,000 тыс. рублей;

2017 год – 16916,000 тыс. рублей;

2018 год – 15541,410 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 200,000 тыс. рублей;

2021 год – 237,492 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 100,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей;

2026 год – 0,000 тыс. рублей;

2027 год – 0,000 тыс. рублей;

2028 год – 0,000 тыс. рублей.».

1.6. В разделе 11 Программы «Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, независящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы)) и описание мер управления рисками при реализации муниципальной программы» слова «на перспективу до 2027» заменить словами «на перспективу до 2028».

1.7. В паспорте Подпрограммы 1 внести следующие изменения:

1.7.1.	 В разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «реализуется в плановом периоде в  2016-2027 годах» заменить словами «реализуется в плановом периоде в  2016-2028 годах».

1.7.2. Раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:

«-объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2016-2028 годах за счет средств муниципального бюджета и бюджетов сельских поселений составит    50120,902 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 17126,000 тыс. рублей;

2017 год – 16916,000 тыс. рублей;

2018 год – 15541,410 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 200,000 тыс. рублей;

2021 год – 237,492 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 100,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей;

2026 год – 0,00000 тыс. рублей;

2027 год – 0,000 тыс. рублей;

2028 год – 0,000 тыс. рублей.».

1.8. Раздел 1 Подпрограммы 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» изложить в новой редакции:

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности – один из резервных источников экономического роста.

В настоящее время без активной практической работы по реализации энергосберегающей политики в районе сбалансировать производство и потребление топливно-энергетических ресурсов невозможно. Поэтому, необходимо активно использовать все преимущества энергосбережения для снижения объемов затрат в бюджетном и жилищном секторе за ТЭР.

Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только совместными действиями производителей и потребителей ТЭР при мобилизации ресурсов и оптимизации их использования в рамках рассматриваемой подпрограммы.

Высокая энергоемкость российской экономики дорого обходится стране с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, доходной части государственного бюджета, конкурентоспособности промышленности, здоровья населения и охраны окружающей среды, но, в то же время, представляет значительные возможности для экономии. В связи с этим на заседании Государственного Совета, состоявшемся 2 июля 2009 года в Архангельской области, было уделено самое серьезное внимание такому наиважнейшему направлению развития государства, как энергоэффективность, что, в дальнейшем,  нашло свое отражение  в Федеральном  законе от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На муниципальном уровне решение поставленных федеральным законом задач, связанных с энергосбережением и повышением энергетической эффективности, должно осуществляться в рамках настоящей муниципальной программы посредством реализации следующих мероприятий:

в бюджетной сфере - наведение порядка в учете потребляемых энергоресурсов для снижения энергопотребления, внедрение первоочередных малозатратных и среднезатратных мероприятий;

в коммунальной энергетике - реализация энергосберегающих проектов с внедрением энергоэффективного оборудования и высокоэффективных современных технологий;

на предприятиях топливно-энергетического комплекса Тимского района Курской области - проведение работ по снижению потребления энергии на собственные нужды и транспортировку энергоресурсов.

Прогноз потребления энергетических ресурсов на территории Тимского района Курской области на период реализации муниципальной программы

Прогнозный расчет потребления энергетических ресурсов произведен с учетом прогноза роста объема производства товаров, работ, услуг, ввода новых объектов производственно-технического и социального назначения,  роста технической вооруженности по всем основным сферам потребителей энергоресурсов (бюджетная сфера, население, транспорт и др.). Для расчета  показателей  программы 2016-2028 гг.  принят расширенный  временной интервал 2007-2028 годы, в соответствие с действующим законодательством.

Потребление энергетических ресурсов по Тимскому району Курской области с учетом реализации подпрограммы

| Топливно-энергетический ресурс | Потребление по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 Прогн. | 2017 Прогн. | 2018 Прогн. | 2019 Прогн. | 2020 Прогн. | 2021 Прогн. | 2022 Прогн. | 2023 Прогн. | 2024 Прогн. | 2025 Прогн. | 2026 Прогн. | 2027 Прогн. | 2028 Прогн. |
| Электрическая энергия, тыс. кВт. час. | 14507,311 | 14021,518 | 13371,815 | 12722,112 | 12072,406 | 12050,112 | 12000,210 | 11978,563 | 11912,360 | 11890,783 | 11890,783 | 11890,783 | 11890,783 |
| Тепловая энергия, Гкал. | 6342,814 | 6026,921 | 5711,028 | 5395,135 | 5079,242 | 5061,185 | 5021,146 | 4976,456 | 4903,259 | 4865,879 | 4865,879 | 4865,879 | 4865,879 |
| Природный газ, тыс. м3 | 15305,368 | 15218,052 | 15130,736 | 15043,42 | 14956,104 | 14510,131 | 14264,187 | 14120,056 | 14032,32 | 13923,56 | 13923,56 | 13923,56 | 13923,56 |
| Вода, м3 | 797000 | 783000 | 769000 | 755000 | 743000 | 741000 | 740000 | 739000 | 738000 | 737000 | 737000 | 737000 | 737000 |

(в натуральном  выражении).

Потребление энергетических ресурсов  по Тимскому району Курской области с учетом реализации подпрограммы

| Топливно-энергетический ресурс | Потребление по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 План | 2016 Прогн | 2017 Прогн | 2018 Прогн | 2019 Прогн | 2020 Прогн | 2021 Прогн | 2022 Прогн | 2023 Прогн | 2024 Прогн | 2025 Прогн | 2026 Прогн | 2027 Прогн | 2028 Прогн |
| Электрическая энергия, тонн у. т. | 5097,6554 | 4932,4857 | 4767,3161 | 4546,4171 | 4325,5181 | 4104,618 | 4009,542 | 3965,478 | 3936,421 | 3911,258 | 3890,413 | 3890,413 | 3890,413 | 3890,413 |
| Тепловая энергия, тонн у. т. | 992,14734 | 945,07929 | 898,01123 | 850,94317 | 803,87512 | 756,80706 | 715,80204 | 701,42308 | 694,59741 | 673,69823 | 648,26522 | 648,26522 | 648,26522 | 648,26522 |
| Природный газ, тонн у .т. | 17701,587 | 17601,173 | 17500,76 | 17400,346 | 17299,933 | 17199,52 | 17089,63 | 16942,25 | 16832,58 | 16755,63 | 16641,57 | 16641,57 | 16641,57 | 16641,57 |
| Итого, тонн у. т. | 23791,389 | 23478,738 | 23166,087 | 22797,707 | 22429,326 | 22060,945 | 21980,783 | 21742,531 | 21519,412 | 21387,795 | 21129,421 | 21129,421 | 21129,421 | 21129,421 |

(в тоннах условного топлива)

Краткая характеристика основных  сфер энергопотребления Тимского района Курской области. Прогнозный расчет потенциала энергосбережения, потребления энергетических ресурсов на период реализации муниципальной программы по основным сферам энергопотребления

Прогнозный расчет энергопотребления  произведен в соответствие с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обеспечения снижения энергоемкости производства товаров, работа, услуг в 2020 году  на 40% к уровню 2007 года, достижения запланированных удельных расходов энергетических ресурсов в жилищном фонде, коммунальном хозяйстве, государственных и муниципальных учреждений.

При определении потенциала энергосбережения в Тимском районе Курской области приняты во внимание исследования Центра энергоэффективности (ЦЕНЭФ) Российской Федерации по данным которого технически возможные потенциалы энергосбережения в Российской Федерации по электрической энергии составляют до 45%, по тепловой энергии до 50%, по природному газу до 50% от уровня потребления в 2007 году, а также реальные возможности Тимского района Курской области по снижению энергопотребления с учетом существующей в регионе энерговооруженности.

Энергосбережение в бюджетной сфере Тимского района Курской области

В бюджетной сфере Тимского района Курской области насчитывается 61 организация и учреждение. Бюджетная сфера является значимым потребителем энергоресурсов. Так, в 2014 году потребление энергетических ресурсов бюджетными учреждениями составило 1063,83 тонн условного топлива.

Структура потребления ТЭР на плановый период 2015-2017 годы и далее до 2028 года

| Общие сведения | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 Прогн. | 2017 Прогн. | 2018 Прогн. | 2019 Прогн. | 2020 Прогн. | 2021 Прогн. | 2022 Прогн. | 2023 Прогн. | 2024 Прогн. | 2025 Прогн. | 2026 Прогн. | 2027 Прогн. | 2028 Прогн. |
| Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | тыс. кВтч | 1717,328 | 1528,903 | 1340,478 | 1152,053 | 963,628 | 918,521 | 901,635 | 879,587 | 846,712 | 815,896 | 815,896 | 815,896 | 815,896 |
| Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | Гкал | 1886,06 | 1657,59 | 1429,12 | 1200,65 | 972,18 | 941,28 | 923,58 | 904,47 | 890,63 | 876,47 | 876,47 | 876,47 | 876,47 |
| Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | куб. м | 28686 | 40004 | 51322 | 62640 | 73960 | 74150 | 64487 | 62743 | 60126 | 57657 | 57657 | 57657 | 57657 |
| Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | куб. м | 32814,76 | 48047,14 | 63279,52 | 78511,9 | 93744,3 | 95645,4 | 96741,7 | 96812,3 | 96893,3 | 96912,7 | 96912,7 | 96912,7 | 96912,7 |
| Суммарное потребление энергетических ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | т.у.т | 902,65 | 822,06 | 741,47 | 660,88 | 580,29 | 560,36 | 543,56 | 536,78 | 526,7 | 512,36 | 512,36 | 512,36 | 512,36 |

Планируемый потенциал энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы на период 2016-2028 годы составляет 491,64 тонн условного топлива, при этом обеспечивается снижение удельных нормативов потребления энергетических ресурсов в соответствие с рекомендациями государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Планируемые удельные расходы энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях

| Наименование показателя | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 Прогн. | 2017 Прогн. | 2018 Прогн. | 2019 Прогн. | 2020 Прогн. | 2021 Прогн. | 2022 Прогн. | 2023 Прогн. | 2024 Прогн. | 2025 Прогн. | 2026 Прогн. | 2027 Прогн. | 2028 Прогн. |
| Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв. м | 71,286 | 63,464 | 55,643 | 47,821 | 40,000 | 39,520 | 39,430 | 39,320 | 39,210 | 39,120 | 39,120 | 39,120 | 39,120 |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,233 | 0,205 | 0,176 | 0,148 | 0,120 | 0,110 | 0,106 | 0,102 | 0,093 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 15,514 | 21,635 | 27,757 | 33,878 | 40,000 | 41,000 | 41,125 | 41,197 | 41,209 | 41,234 | 41,234 | 41,234 | 41,234 |
| Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0,000 |
| Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 17,747 | 25,985 | 34,224 | 42,462 | 50,700 | 52,630 | 52,700 | 52,761 | 52,796 | 53,812 | 53,812 | 53,812 | 53,812 |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | т.у.т./кв. м | 0,037 | 0,034 | 0,031 | 0,027 | 0,024 | 0,020 | 0,019 | 0,018 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |

В рамках выполнения настоящей муниципальной программы для муниципальных учреждений и организаций должны быть реализованы энергосберегающие мероприятия и проведено  внедрение энергоэффективного оборудования и материалов, в том числе:

-модернизация и приведение в соответствие действующему законодательству узлов учета тепловой энергии;

-установка узлов коммерческого учёта ТЭР и воды, установка АСКУЭ (автоматизированных систем контроля и учёта энергоресурсов) в т. ч. разработка проектно-сметной документации (ПСД);

-утепление ограждающих конструкций в т. ч.: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, переходов и фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков, в т. ч. разработка ПСД;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения, в т. ч. разработка ПСД.

Энергосбережение в жилищном фонде

Тимского района Курской области

По состоянию на 01.01.2015 года на территории Тимского района Курской области насчитывалось  5768  жилых домов общей площадью 421,0 тыс. кв. м., из которых 39 – многоквартирные жилые дома (46506 кв. м.).

Основные объемы потребления энергетических ресурсов из централизованных систем энергоснабжения приходятся на многоквартирные жилые дома.

Планируемое потребление энергетических ресурсов в многоквартирных домах на территории Тимского района Курской области на плановый период 2016-2028 гг.:

Планируемые нормативы удельных расходов энергетических ресурсов в многоквартирных домах на плановый период 2016-2028 гг.:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 Прогн. | 2017 Прогн. | 2018 Прогн. | 2019 Прогн. | 2020 Прогн. | 2021 Прогн. | 2022 Прогн. | 2023 Прогн. | 2024 Прогн. | 2025 Прогн. | 2026 Прогн | 2027 Прогн | 2028 Прогн. |
| Объем потребления (исполь-зования) тепловой энергии в многоквартирных домах, рас-положенных на территории муниципального образования (факт) | Гкал | 135,68 | 128,52 | 121,36 | 114,2 | 107,04 | 100,0 | 99,6 | 99,1 | 98,7 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| Объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | куб. м | 43606 | 53159 | 62712 | 72265 | 81816 | 83816 | 83653 | 83486 | 83215 | 83146 | 83146 | 83146 | 83146 |
| Объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | кВтч | 2068690 | 1900313 | 1731936 | 1563559 | 1395180 | 1326130 | 1322952 | 1312650 | 1305321 | 1301812 | 1301812 | 1301812 | 1301812 |
| Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования (факт) | тыс. куб. м | 1044,05 | 936,084 | 828,112 | 720,14 | 612,168 | 580,430 | 576,679 | 573,432 | 569,236 | 564,231 | 564,231 | 564,231 | 564,231 |
| Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 1740,044 | 1560,096 | 1380,148 | 1200,2 | 1020,251 | 986,136 | 972,325 | 946,325 | 936,156 | 921,819 | 921,819 | 921,819 | 921,819 |
| Суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | т у.т. | 2724,622 | 2459,366 | 2194,111 | 1928,856 | 1663,599 | 1586,630 | 1573,940 | 1526,860 | 1513,870 | 1496,478 | 1496,478 | 1496,478 | 1496,478 |

Планируемые нормативы удельных расходов энергетических ресурсов в многоквартирных домах на плановый период 2016-2028 гг.:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 Прогн. | 2017 Прогн. | 2018 Прогн. | 2019 Прогн. | 2020 Прогн. | 2021 Прогн. | 2022 Прогн. | 2023 Прогн. | 2024 Прогн. | 2025 Прогн. | 2026 Прогн. | 2027 Прогн. | 2028 Прогн. |
| Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,152 | 0,144 | 0,136 | 0,128 | 0,120 | 0,102 | 0,96 | 0,87 | 0,83 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 22,385 | 27,289 | 32,193 | 37,097 | 42,000 | 43,600 | 43,745 | 43,790 | 43,830 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 |
| Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв. м | 44,482 | 40,862 | 37,241 | 33,621 | 30,000 | 29,000 | 28,890 | 28,760 | 28,684 | 28,601 | 28,601 | 28,601 | 28,601 |
| Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. м/кв. м | 0,078 | 0,070 | 0,062 | 0,054 | 0,046 | 0,039 | 0,038 | 0,036 | 0,035 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Удельный расход природного газа в многоквартирных домах субъекта Российской Федерации | куб. м/кв.м. | 0,145 | 0,130 | 0,115 | 0,100 | 0,085 | 0,075 | 0,073 | 0,071 | 0,069 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв. м | 0,059 | 0,053 | 0,047 | 0,041 | 0,036 | 0,030 | 0,028 | 0,26 | 0,24 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |

В Тимском районе Курской области создана и эффективно действует  программа адресной социальной поддержки населения в виде предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Одним из основных направлений функционирования жилого фонда  является внедрение системы ресурсо  и энергосбережения. Контроль над объемами фактически использованного ресурса обеспечивается путем установки общедомовых и индивидуальных приборов учета.

Основными мероприятиями по реализации энергосберегающей политики в жилищном фонде являются:

проведение энергетических обследования объектов жилищного фонда, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;

разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищного фонда;

организация и финансирование работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде Тимского района Курской области коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов;

установка энергосберегающих антивандальных светильников;

замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в жилом фонде;

установка балансировочных клапанов с последующей регулировкой систем отопления;

реконструкция и модернизация лифтового хозяйства, внедрение схемы «парной» работы лифтов, установка преобразователей частоты для электроприводов лифтов;

размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности;

установка автоматики регулирования тепловой энергии на отопление и ГВС;

утепление ограждающих конструкций жилого фонда;

установка стеклопакетов с лучшими теплотехническими параметрами;

модернизация изношенного инженерного оборудования энергоснабжения зданий с внедрением современных внутридомовых инженерных систем;

промывка домовых инженерных систем от отложений, в том числе с использованием современных реагентов и поверхностно-активных веществ.

1.9.Абзац 2 раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в новой редакции: «снижение к 2028 году  энергоемкости валового производства товаров, работ, услуг на 45%к уровню 2007 года;»

1.10.	Абзац 1 раздела 8 Подпрограммы 1 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: «Для реализации подпрограммы на период в 2016 - 2028 годах, требуется ресурсное обеспечение в объеме 50120,902 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 17126,000 тыс. рублей;

2017 год – 16916,000 тыс. рублей;

2018 год – 15541,410 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 200,000 тыс. рублей;

2021 год – 237,492 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 100,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей;

2026 год – 0,000 тыс. рублей;

2027 год – 0,000 тыс. рублей;

2028 год – 0,000 тыс. рублей.».

1.11.	Приложения № 1-6 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Тимского района А. С. Черных.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Тимский муниципальный район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Тимского района

Курской области                                                                            А. И. Булгаков

Подготовил:

Начальник отдела по экономике

и трудовым отношениям                                                              Л. М. Черникова

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации Тимского района                   А. С. Черных

Начальник управления финансов

администрации Тимского района                                                   Л. В. Федотова

Начальник отдела организационной,

правовой и кадровой работы                                                         Д. В. Черкасова

Подготовил:

Начальник отдела по экономике

и трудовым отношениям                                                              Л. М. Черникова

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации Тимского района                   А. С. Черных

Начальник управления финансов

администрации Тимского района                                                   Л. В. Федотова

Начальник отдела организационной,

правовой и кадровой работы                                                         Д. В. Черкасова

Приложение 1

к муниципальной программе Тимского района Курской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области» (в редакции Постановления Администрации Тимского района Курской области

от 27.03.2018 № 188, от 11.12.2019г.№ 678,

от 15.12.2023 № 712, от 17.12.2024 №576-па

от ______________ №_________)

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Тимского района Курской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области»,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Общие сведения | Единица измерения | Значения показателей (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  |  |
| Индикаторы для расчета значений целевых показателей муниципальной программы Тимского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие индикаторы для расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п 0 | Объем производства товаров, работ, услуг выполненных муниципальным образованием в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 1500 | 1633,5 |  |  | 1765,814 |  | 1896,484 |  | 2044,409 | 2177,296 |  | 2301,402 |  | 2350,120 | 2363,451 | 2378,543 | 2394,398 | 2431,741 | 2431,741 | 2431,741 | 2431,741 |  |  |  |  |  |
| п0.1 | Объем производства товаров, работ, услуг выполненных муниципальным образованием в сопоставимых с 2014 годом условиях | млн. рублей | 1500,00 | 1515,45 |  |  | 1582,59 |  | 1591,36 |  | 1676,53 | 1703,99 |  | 1739,13 |  | 1786,15 | 1793,78 | 1832,71 | 1846,82 | 1866,46 | 1866,46 | 1866,46 | 1866,46 |  |  |  |  |  |
| п1 | Потребление муниципальным образованием топливно-энергетических ресурсов, для фактических условий (факт) | тыс. т у.т. | 24,104 | 23,791 |  |  | 23,479 |  | 23,166 |  | 22,798 | 22,429 |  | 22,061 |  | 21.880 | 21,620 | 21,510 | 21,394 | 21,219 | 21,219 | 21,219 | 21,219 |  |  |  |  |  |
| п2 | Расходы муниципального образования на приобретение энергетических ресурсов (факт) | млрд. руб. | 0,145 | 0,143 |  |  | 0,141 |  | 0,139 |  | 0,137 | 0,135 |  | 0,132 |  | 0,130 | 0,129 | 0,127 | 0,125 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |  |  |  |  |  |
| п3 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. кВт•ч | 15478,897 | 14993,104 |  |  | 14507,311 |  | 14021,518 |  | 13371,815 | 12722,112 |  | 12072,406 |  | 11890,400 | 11760,200 | 11632,320 | 11523,651 | 11356,753 | 11356,753 | 11356,753 | 11356,753 |  |  |  |  |  |
| п4 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии (факт) | тыс. кВт•ч | 15478,897 | 14993,104 |  |  | 14507,311 |  | 14021,518 |  | 13371,815 | 12722,112 |  | 12072,406 |  | 11890,400 | 11760,200 | 11632,320 | 11523,651 | 11356,753 | 11356,753 | 11356,753 | 11356,753 |  |  |  |  |  |
| п5 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | Гкал | 2296 | 2759,874 |  |  | 3223,748 |  | 3687,622 |  | 4151,496 | 4615,37 |  | 5079,242 |  | 5156,213 | 5052,321 | 5004,562 | 4984,369 | 4962,456 | 4962,456 | 4962,456 | 4962,456 |  |  |  |  |  |
| п6 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии (факт) | Гкал | 6974,6 | 6658,707 |  |  | 6342,814 |  | 6026,921 |  | 5711,028 | 5395,135 |  | 5079,242 |  | 5000,053 | 4963,741 | 4902,127 | 4872,845 | 4821,985 | 4821,985 | 4821,985 | 4821,985 |  |  |  |  |  |
| п7 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. куб. м | 107 | 213 |  |  | 319 |  | 425 |  | 531 | 637 |  | 743 |  | 715 | 723 | 729 | 733 | 739 | 739 | 739 | 739 |  |  |  |  |  |
| п8 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды (факт) | тыс. куб. м | 825 | 811 |  |  | 797 |  | 783 |  | 769 | 755 |  | 743 |  | 715 | 723 | 729 | 733 | 739 | 739 | 739 | 739 |  |  |  |  |  |
| п9 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. куб. м | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| п10 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды (факт) | тыс. куб. м | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| п11 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. куб. м | 15480 | 15392,68 |  |  | 15305,37 |  | 15218,05 |  | 15130,74 | 15043,42 |  | 14956,10 |  | 14855,20 | 14644,30 | 14463,70 | 14236,60 | 14103,80 | 14103,80 | 14103,80 | 14103,80 |  |  |  |  |  |
| п12 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа (факт) | тыс. куб. м | 15480 | 15392,684 |  |  | 15305,368 |  | 15218,052 |  | 15130,736 | 15043,42 |  | 14956,104 |  | 14855,20 | 14733,21 | 14652,32 | 14521,96 | 14516,32 | 14516,32 | 14516,32 | 14516,32 |  |  |  |  |  |
| п13 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования (факт) | т у.т. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| п14 | Общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования (факт) | т у.т. | 1039,22 | 992,15 |  |  | 945,08 |  | 898,01 |  | 850,94 | 803,88 |  | 756,81 |  | 703,76 | 700,22 | 697,37 | 694,42 | 690,45 | 690,45 | 690,45 | 690,45 |  |  |  |  |  |
| п15 | Объем производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории муниципального образования (факт) | тыс. кВт•ч | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| п16 | Совокупный объем производства электрической энергии на территории муниципального образования (факт) | тыс. кВт•ч. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| п17 | Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | кВт•ч | 2094178 | 1905753 |  |  | 1717328 |  | 1528903 |  | 1340478 | 1152053 |  | 963628 |  | 883534 | 882941 | 881274 | 881162 | 881032 | 881032 | 881032 | 881032 |  |  |  |  |  |
| п18 | Площадь размещения органов государственной власти и государственных учреждений муниципального образования (факт) | кв. м. | 24090,7 | 24090,7 |  |  | 24090,7 |  | 24090,7 |  | 24090,7 | 24090,7 |  | 24090,7 |  | 24090,7 | 24090,7 | 24090,7 | 24090,7 | 8101,5 | 8101,5 | 8101,5 | 8101,5 |
| п19 | Площадь размещения органов государственной власти и государственных учреждений муниципального образования обеспеченных централизованным теплоснабжением (факт) | кв. м. | 8101,5 | 8101,5 |  |  | 8101,5 |  | 8101,5 |  | 8101,5 | 8101,5 |  | 8101,5 |  | 8101,5 | 8101,5 | 8101,5 | 8101,5 | 8101,5 | 8101,5 | 8101,5 | 8101,5 |  |  |  |  |  |
| п20 | Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | Гкал | 2343 | 2114,53 |  |  | 1886,06 |  | 1657,59 |  | 1429,12 | 1200,65 |  | 972,18 |  | 915,32 | 910,63 | 907,52 | 903,41 | 900,44 | 900,44 | 900,44 | 900,44 |  |  |  |  |  |
| п21 | Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | куб. м | 6050 | 17368 |  |  | 28686 |  | 40004 |  | 51322 | 62640 |  | 73960 |  | 75930 | 72563 | 70325 | 64412 | 59623 | 59623 | 59623 | 59623 |  |  |  |  |  |
| п22 | Количество работников органов государственной власти и государственных учреждений муниципального образования (факт) | чел. | 1849,0 | 1849,0 |  |  | 1849,0 |  | 1849,0 |  | 1849,0 | 1841,0 |  | 1835,0 |  | 1829,0 | 1819,0 | 1813,0 | 1804,0 | 1760,0 | 1760,0 | 1760,0 | 1760,0 |  |  |  |  |  |
| п23 | Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | куб. м | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| п24 | Объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | куб. м | 2350 | 17582,38 |  |  | 32814,76 |  | 48047,14 |  | 63279,52 | 78511,9 |  | 93744,3 |  | 95466,4 | 94366,4 | 93123,0 | 92066,3 | 920030,0 | 920030,0 | 920030,0 | 920030,0 |  |  |  |  |  |
| п25 | Суммарное потребление энергетических ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (факт) | т.у.т | 1063,83 | 983,24 |  |  | 902,65 |  | 822,06 |  | 741,47 | 660,88 |  | 580,29 |  | 570,66 | 560,44 | 551,66 | 540,89 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |  |  |  |  |  |
| п26 | Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти и государственными учреждениями муниципального образования (факт) | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| п27 | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете муниципального района и бюджетах сельский поселений на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в отчетном году (факт)) | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  | 210,00 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| п27.1 | Объем внебюджетного финансирования муниципальной программы по энергосбереженияю (средства населения и внебюджетного сектора экономики) | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  | 16916 |  | 16916 |  | 15541,41 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| п28 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| п29 | Объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | Гкал | 150 | 142,84 |  |  | 135,68 |  | 128,52 |  | 121,36 | 114,2 |  | 107,04 |  | 102,03 | 100,02 | 98,66 | 95,45 | 93,78 | 93,78 | 93,78 | 93,78 |  |  |  |  |  |
| п30 | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования (факт) | кв. м. | 46506 | 46506 |  |  | 46506 |  | 46506 |  | 46506 | 46506 |  | 46506 |  | 46506 | 46506 | 46506 | 46506 | 46506 | 46506 | 46506 | 46506 |  |  |  |  |  |
| п31 | Площадь МКД, обеспеченных централизованным теплоснабжением | кв. м. | 892 | 892 |  |  | 892 |  | 892 |  | 892 | 892 |  | 892 |  | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |  |  |  |  |  |
| п32 | Объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | куб. м | 24500 | 34053 |  |  | 43606 |  | 53159 |  | 62712 | 72265 |  | 81816 |  | 83462 | 83265 | 83123 | 83023 | 82963 | 82963 | 82963 | 82963 |  |  |  |  |  |
| п33 | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | чел. | 1948 | 1948 |  |  | 1948 |  | 1948 |  | 1948 | 1941 |  | 1934 |  | 1923 | 1920 | 1917 | 1914 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 |  |  |  |  |  |
| п34 | Количество жителей в МКД, обеспеченных централизованным водоснабжением | чел. | 1948 | 1948 |  |  | 1948 |  | 1948 |  | 1948 | 1941 |  | 1934 |  | 1923 | 1918 | 1915 | 1912 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 |  |  |  |  |  |
| п35 | Объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | куб. м | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| п36 | Объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | кВт•ч | 2405444,0 | 2237067,0 |  |  | 2068690,0 |  | 1900313,0 |  | 1731936,0 | 1563559,0 |  | 1395180,0 |  | 1316160,0 | 1307269,0 | 129963,0 | 128953,0 | 127653,0 | 127653,0 | 127653,0 | 127653,0 |  |  |  |  |  |
| п37 | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования (факт) | тыс. куб. м | 1260 | 1152,028 |  |  | 1044,056 |  | 936,084 |  | 828,112 | 720,14 |  | 612,168 |  | 603,210 | 600,263 | 597,363 | 596,478 | 596,156 | 596,156 | 596,156 | 596,156 |  |  |  |  |  |
| п38 | Площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования (факт) | кв. м. | 13308 | 13308 |  |  | 13308 |  | 13308 |  | 13308 | 13308 |  | 13308 |  | 13308 | 13308 | 13308 | 13308 | 13308 | 13308 | 13308 | 13308 |  |  |  |  |  |
| п39 | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования (факт) | тыс. куб. м | 7,2 | 5,760 |  |  | 5,220 |  | 4,680 |  | 4,140 | 3,601 |  | 3,061 |  | 3,061 | 3,061 | 3,061 | 3,061 | 3,061 | 3,061 | 3,061 | 3,061 |  |  |  |  |  |
| п40 | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 2099,94 | 1919,992 |  |  | 1740,044 |  | 1560,096 |  | 1380,148 | 1200,2 |  | 1020,251 |  | 985,0 | 980,0 | 970,0 | 960,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |  |  |  |  |  |
| п41 | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования (факт) | чел. | 36 | 36 |  |  | 36 |  | 36 |  | 36 | 28 |  | 25 |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |
| п42 | Суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | т у.т. | 3255,132 | 2989,877 |  |  | 2724,622 |  | 2459,366 |  | 2194,111 | 1928,856 |  | 1663,599 |  | 1523,606 | 10523,409 | 1523,200 | 1523,008 | 1522,823 | 1522,823 | 1522,823 | 1522,823 |  |  |  |  |  |
| п43 | Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования (факт) | кВт•ч | 1639105 | 1639105 |  |  | 1639105 |  | 1639105 |  | 1475195 | 1311285 |  | 1147374 |  | 1076323 | 1063651 | 1056389 | 1047636 | 1037236 | 1037236 | 1037236 | 1037236 |  |  |  |  |  |
| п44 | Общее количество светильников уличного освещения на территории муниципального образования | шт. | 977 | 977 |  |  | 977 |  | 977 |  | 977 | 977 |  | 977 |  | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 |  |  |  |  |  |
| п45 | Количество энергоэффективных уличных светильников в общем количестве уличных светильников на территории муниципального образования | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 325 | 650 |  | 977 |  | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы Тимского района Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики Тимского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Энергоемкость производства товаров, работа, услуг (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | кг у.т./тыс. рублей объема | 16,07 | 15,70 |  |  | 14,84 |  | 14,56 |  | 13,60 | 13,16 |  | 12,69 |  | 12,32 | 12,42 | 12,56 | 12,72 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 32,9 | 41,4 |  |  | 50,8 |  | 61,2 |  | 72,7 | 85,5 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 13,0 | 26,3 |  |  | 40,0 |  | 54,3 |  | 69,1 | 84,4 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Общая экономия энергетических ресурсов (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | тыс. т у.т. |  | 0,56 |  |  | 1,85 |  | 2,27 |  | 3,71 | 4,36 |  | 5,08 |  | 5,23 | 5,26 | 5,29 | 5,31 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Экономия электрической энергии (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | тыс. кВтч |  | 725,1 |  |  | 2416,7 |  | 2961,6 |  | 4840,7 | 5693,5 |  | 6629,4 |  | 6923,4 | 6926,4 | 6935,6 | 6939,6 | 6942,7 | 6942,7 | 6942,7 | 6942,7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Экономия тепловой энергии (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | тыс. Гкал |  | 0,6 |  |  | 2,1 |  | 2,5 |  | 4,1 | 4,8 |  | 5,6 |  | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Экономия природного газа (в сопоставимых с 2014 годом условиях) | тыс. куб.м. |  | 185,2 |  |  | 617,4 |  | 756,6 |  | 1236,6 | 1454,4 |  | 1693,5 |  | 1723,5 | 1733,4 | 1735,1 | 1739,8 | 1741,2 | 1741,2 | 1741,2 | 1741,2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объем финансирования программы энергосбережения | млн. рублей |  | 11,1 |  |  | 37,0 |  | 16,9 |  | 15,5 | 15,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт•ч/кв. м | 86,929 | 79,107 |  |  | 71,286 |  | 63,464 |  | 55,643 | 47,821 |  | 40,000 |  | 39,200 | 39,100 | 39,000 | 38,900 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,289 | 0,261 |  |  | 0,233 |  | 0,205 |  | 0,176 | 0,148 |  | 0,120 |  | 0,100 | 0,095 | 0,090 | 0,085 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 3,272 | 9,393 |  |  | 15,514 |  | 21,635 |  | 27,757 | 33,878 |  | 40,000 |  | 38,500 | 38,400 | 38,300 | 38,200 | 38,100 | 38,100 | 38,100 | 38,100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 1,271 | 9,509 |  |  | 17,747 |  | 25,985 |  | 34,224 | 42,462 |  | 50,700 |  | 51,563 | 51,479 | 51,420 | 51,380 | 53,280 | 53,280 | 53,280 | 53,280 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | т у.т./кв.м | 0,044 | 0,041 |  |  | 0,037 |  | 0,034 |  | 0,031 | 0,027 |  | 0,024 |  | 0,018 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,168 |  |  | 0,160 |  | 0,152 | 0,144 |  | 0,136 |  | 0,128 |  | 0,120 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 21 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 12,577 |  |  | 17,481 |  | 22,385 | 27,289 |  | 32,193 |  | 37,097 |  | 42,000 | 40,00 | 37,00 | 30,00 | 27,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 23 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв. м | 51,723 |  |  | 48,103 |  | 44,482 | 40,862 |  | 37,241 |  | 33,621 |  | 30,000 | 28,000 | 27,800 | 27,600 | 27,400 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 |  |  |  |  |  |
| 24 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | 0,095 |  |  | 0,087 |  | 0,078 | 0,070 |  | 0,062 |  | 0,054 |  | 0,046 | 0,040 | 0,038 | 0,036 | 0,034 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |  |  |  |  |  |
| 25 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | 0,200 |  |  | 0,160 |  | 0,145 | 0,130 |  | 0,115 |  | 0,100 |  | 0,085 | 0,080 | 0,780 | 0,760 | 0,740 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 |  |  |  |  |  |
| 26 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв. м | 0,070 |  |  | 0,064 |  | 0,059 | 0,053 |  | 0,047 |  | 0,041 |  | 0,036 | 0,030 | 0,290 | 0,280 | 0,270 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 28 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед. | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 29 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 30 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 31 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 32 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед. | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Доля энергоэффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории муниципального образования | % | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 33,27 | 66,53 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе Тимского района Курской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области» от 11.12.2019г. №678 (в редакции Постановления Администрации Тимского района Курской области

от 15.12.2023 № 712, от 15.12.2023 № 712, от 17.12.2024 №576-па

от ___________ № ____________)

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области»

| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение в Тимском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе» | Отдел строительства, ЖКХ и природопользования МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области» | 2016 г | 2028 г | Выполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обязательного проведения энергетических обследований бюджетными учреждениями, обязательного ведения расчётов за потребляемые ресурсы по приборам учёта бюджетными учреждениями и экономии ТЭР и воды. Замещение устаревшего энергетического оборудования на энергоэффективное и внедрение энергосберегающих технологий для экономии электрической и тепловой энергии, газа и воды. | Перерасход средств муниципального бюджета на оплату ТЭР и воды. | обеспечивается связь с показателями группы «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе» приложения №1 к муниципальной программе Тимского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области» |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) отдела строительства, ЖКХ и природопользования МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области» |  | 2016 г | 2028 г | Проведение мониторинга эффективности реализации муниципальной программы Тимского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области» и составление отчётности, проведение обучающих семинаров по вопросам энергосбережения в рамках требований федерального законодательства в области энергосбережения. | Отсутствие отчётной информации по мониторингу и эффективности реализации муниципальной программы. Невозможность работы в государственной информационной системе энергосбережения и повышения энергетической эффектиности. | обеспечивается связь с показателями №1-№4 приложения №1 к муниципальной программе Тимского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области» |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.3 «Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде, на транспорте, в муниципальном образовании Тимский район Курской области» | Отдел строительства, ЖКХ и природопользования МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области» | 2016 г | 2028 г | Выполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части эффективного использования электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды | Неэффективное использование топливно-энергетических ресурсов и воды на территории Тимского района Курской области потребителями | Обеспечивается связь с показателями с №1-№56 приложения №1 к муниципальной программе Тимского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области» |

Приложение №3

к муниципальной программе Тимского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области» от 11.12.2019г. № 678 (в редакции Постановления Администрации Тимского района Курской области от 15.12.2023 № 712, от 15.12.2023 № 712,

от 17.12.2024 №576-па, от ____________ № ____________)

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Тимского района

Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области»

| № | Вид нормативного акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережениеи в Тимском районе Курской области» |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Тимского района Курской области от 04.03.2016г. № 117 «О внесении изменений в постановление Администрации Тимского района Курской области от 25.11.2015г. № 559 «Об утверждении муниципальной программы Тимского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области | - внесение изменений в постановление. | Отдел строительства, ЖКХ и природопользования МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области» | 2016-2028 г.г. |

Приложение №4

к муниципальной программе Тимского района

Курской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области» от 11.12.2019г. № 678 (в редакции Постановления Администрации Тимского района Курской области от 15.12.2023 № 712,  от 15.12.2023 № 712, от 17.12.2024 №576-па

от __________ № _________)

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе Тимского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области»

| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережениев Тимском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) Отдел строительства, ЖКХ и природопользования МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №5

к муниципальной программе Тимского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области» (в редакции Постановления Администрации Тимского района Курской области от 04.03.2016 г. №117, от 29.12.2016 г. №618, от 12.04.2017 г., №179, от 27.03. 2018 № 188, от 11.12.2019г.  № 678, от 13.03.2020г. № 178, от 30.04.2021г. № 403, от 20.07.2021г. № 795, от 15.12.2023 № 712, от 15.12.2023 № 712, от 17.12.2024 №576-па, от __________ № __________)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области» за счет средств бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области» | Всего: | х | х | х | х | 17126,0 | 16916,0 | 15541,41 | 0,0 | 200,000 | 237,492 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель: | Отдел строительства, ЖКХ и природопользования МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района» | х | х | х | х | 17126,0 | 16916,0 | 15541,41 | 0,0 | 200,000 | 237,492 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение в Тимском районе Курской области» | Всего: | 001 | x | x | x | 17126,0 | 16916,0 | 15541,41 | 0,0 | 0,000 | 237,492 | 0,000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел строительства, ЖКХ и природопользования МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области» | 001 | х | х | х | 17126,0 | 16916,0 | 15541,41 | 0,0 | 200,0 | 237,492 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 001 | 0113 | 05101C1434 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,0 | 237,492 | 0,000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | "Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе" | Ответственный исполнитель – Отдел строительства, ЖКХ и природопользования МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района» Участник – МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области» | 001 001 | 0412 0113 | 05101С1434 05101С1434 | 200 200 | 210,00 0,000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 | 0,000 200,00 | 0,000 237,492 | 0,000 0,000 | 0,000 100,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,000 0,000 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) отдела строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области» | Отдел строительства, ЖКХ и природопользования МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области» | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | «Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде, на транспорте, в муниципальных образованиях Тимского района Курской области» | Отдел строительства, ЖКХ и природопользования МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области» | х | х | х | х | 16916,0 | 16916,0 | 15541,41 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №6

к муниципальной программе Тимского района Курской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области» (в редакции Постановления Администрации Тимского района Курской области от 29.12.2016 г. №618, от 12.04.2017 г., №179, от  27.03.2018 № 188,от 25.02.2019г.  № 128, от 11.12.2019г. № 678, от 13.03.2020г. № 178, от 30.04.2021г. № 403, от 20.07.2021г. № 795, от 15.12.2023 № 712, от 15.12.2023 № 712, от 17.12.2024 №576-па,

от ___________ № __________).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области, бюджетов поселений Тимского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Тимского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области» (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области» | всего | 17126,0 | 16916,0 | 15541,41 | 0,000 | 200,0 | 237,492 | 0,000 | 100,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 16916,0 | 16916,0 | 15541,41 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет муниципального района «Тимский район» Курской области | 210,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,0 | 237,492 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет сельских поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение в Тимском районе Курской области» | всего | 17126,0 | 16916,0 | 15541,41 | 0,000 | 200,0 | 237,492 | 0,000 | 100,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 16916,0 | 16916,0 | 15541,41 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет муниципального района «Тимский район» Курской области | 210,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,0 | 237,492 | 0,000 | 100,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет сельских поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе» | всего | 210,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,0 | 237,492 | 0,000 | 100,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет муниципального района «Тимский район» Курской области | 210,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,0 | 237,492 | 0,000 | 100,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | муниципальный бюджет сельских поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) Отдела строительства, ЖКХ и природопользования МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области» | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет муниципального района «Тимский район» Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет сельских поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде, на транспорте, в муниципальном образовании Тимский район Курской области» | всего | 16916,0 | 16916,0 | 15541,41 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники (предполагаемые) | 16916,0 | 16916,000 | 15541,41 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет муниципального района «Тимский район» Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет сельских поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |